## Slide 1
2021 SCP 하계 프로젝트
<Beacon Machine>
PM : 노무승 (1학년)
팀원 : 김평안 (2학년)
이예준 (2학년)
김민기 (1학년)
김솔 (1학년)
이지훈 (1학년)
차윤지 (1학년)

## Slide 2
목차
1. 이론적 배경
2. 수행 계획
3. 관리 계획
4. 성과 및 목표

## Slide 3
1. 이론적 배경

## Slide 4
1-1. Beacon Flooding
"와이파이 SSID 비콘을
대량 발생시키는 공격"
● Station의 과도한 리소스 유발
● 해커가 원하는 SSID 생성 가능
출처: BoB 이경문 멘토님

## Slide 5
1-2. Beacon Flooding Machine
SBC(Single Board Computer)를 활용한
비콘 플러딩 머신을 제작해보는 것이 최종 목표

## Slide 6
2. 수행 계획

## Slide 7
2-1. 수행 개요 (1)
1. 환경 구축
(우분투 20.04 + QT Creator)
2. C언어에서 PACP 라이브러리 사용
(pcap-test 과제 (TCP 헤더 파싱) 수행)
3. 와이파이 통신 규약 (IEEE 802.11) 개념 학습
(모니터 모드, 통신 과정, ...)

## Slide 8
2-2. 수행 개요 (2)
4. 와이어 샤크 개념 설명
(Beacon 패킷 설명, 기능 설명)
5. Beacon-Flooding 과제 수행
(각자 알아서 연구 및 과제 수행)
6. Beacon-Flooding 과제 리뷰 & 리팩토링
(SCP 카톡방에서 리뷰팟 구할 예정)

## Slide 9
2-3. 수행 개요 (3)
7. Beacon-Flooding Machine 개발
(역할 분담 : 원격 웹서버 구축, 코드 리팩토링, ...)
8. 실제 교내 발표 계획
(정보보호의 날’에 학과 대상 발표를 진행)
9. 추가 교외 활동 계획
(각종 외부 세미나 발표 참가, 정보보호학회 논문 제출)

## Slide 10
2-4. 수행 일정 (1)
차시 | 내용
1주차 (7.1~7/8) | 환경 구축 (2일) + PCAP 과제 (4일) + PCAP 과제 발표 (1일)
2주차 (7.9~7/15) | IEEE 802.11 개념 (2일) + 와이어샤크 개념 (2일) + Beacon 패킷 개념 (3일)
3주차 (7.16~7/22) | Beacon Flooding 과제 (7일)

## Slide 11
2-5. 수행 일정 (2)
차시 | 내용
4주차 (7.23~7/29) | Beacon Flooding 과제 리뷰 (2일) + Beacon Flooding Machine 역할 분담 (2일) [빨리 끝나면 바로 아래 계획으로]
5주차 (7.30~8/5) | [파트 별] - Beacon Flooding 과제 리팩토링 - SBC 외부 웹 서버 구축 - SBC 내부 클라이언트 프로그램 개발

## Slide 12
2-6. 수행 일정 (3)
차시 | 내용
6주차 (8.6~8/12) | Beacon Flooding Machine 마무리 작업 (4일) + 산출물 정리 (3일) [빨리 끝나면 바로 아래 계획으로]
7주차 (8.13~8/15) | 보고서 및 발표 PPT 제작 + 프로젝트 활용 방안 검토 (내외부) (내부 발표, 논문, 세미나)

## Slide 13
3. 관리 계획

## Slide 14
3-1. 프로젝트 관리
소스코드 : 깃허브
협업 툴 : 카카오톡
문서 정리 : 깃허브 or 노션

## Slide 15
3-2. 인적 구성 계획 (1)
1. 가능한 오프라인 지향.
(거리두기 단계별 4인, 6인, 8인 분리 구성)
2. 하루, 주간, 달간 목표 먼저 달성 시, 놀아도 됨.
(협곡을 가던, 오프라인 미참을 하던 관여x)

## Slide 16
3-3. 인적 구성 계획 (2)
3. 개인 사정으로 오프라인 불가 시,
오프라인 강의 녹화 자료 공유.
4. 코로나19로 오프라인 불가 시,
상황 진전까지 온라인 진행.

## Slide 17
4. 성과 및 목표

## Slide 18
4-1. 목표
1. 각자 Beacon-Flooding 프로그램 개발
2. Beacon-Flooding Machine 구축
3. 각종 교내외 실적 활동과 연계

## Slide 19
4-2. 교내 추구 성과
학년 마무리 시즌, '정보보호의 날'에
학과 대상 발표를 진행하여,
교내에서 SCP 동아리의 위상을 높일 수 있음.

## Slide 20
4-3. 교외 추구 성과
1. 동계 정보보호학회(CISC'W) 논문 제출
2. 각종 2~3티어 세미나 발표
(3티어. 지방권 정부 후원 세미나)
(3티어. 타 학교 보안학과 세미나)
(3티어. 타 보안 스터디 세미나)
(2티어. PoC 해킹캠프)
...

## Slide 21
감사합니다!
Notes: 이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.